Caderneta — Matriz de Prontidão para v0.999

Revisão de Prontidão para Homologação (Etapa 9 — Pré-Homologação)

Produzido em: agosto de 2026  |  Estado do código: v0.014.003 (668 testes / 668 passando)

# 1. Objetivo

Este documento é o artefato formal da Etapa 9 — Pré-Homologação, conforme recomendado pelo parecer arquitetural externo recebido antes do congelamento de código para v0.999. Ele cruza o estado real do sistema (código, testes, ADRs) com os critérios do Plano Completo v1.0 e classifica cada pendência em três categorias:

✓ CONFORME  — requisito atendido; nenhuma ação necessária antes de v0.999.

⚠ DECISÃO  — pendência que requer decisão formal da equipe: implementar antes de v0.999 ou registrar formalmente como escopo pós-v1.0.0.

✗ BLOQUEADOR  — defeito que compromete controle interno, integridade contábil, rastreabilidade ou segurança; não pode ser empurrado para versão futura.

◯ FORA v1.0.0  — extensão futura; registrada formalmente como fora do escopo de homologação.

# 2. Matriz de Conformidade

| Área | Item / Requisito | Status | Decisão / Ação | Evidência / Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura | Separação core/ai/api (ADR 001, 003, 006) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | verificar_isolamento.py: 0 violações em 62+ arquivos |
| Arquitetura | Matriz de importação atualizada (ADR 006) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Inclui api/→core/audit (TipoEvento), documentado com justificativa |
| Arquitetura | ADR 008 Status: Aceito | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Ratificado com parecer de duas rodadas; W1-W4 entregues |
| Arquitetura | Papel 'Auditor' (divergência Plano vs ADR 008) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | ADR 008 eliminou 'Auditor' formalmente. Plano está desatualizado neste ponto. ADR prevalece. |
| Arquitetura | Versão declarada vs etapas concluídas | ⚠ DECISÃO | Atualizar VERSAO_ATUAL para refletir Etapas 6-8 concluídas antes de v0.999. | Emenda E-12 fixou 0.9.0. Etapas 6, 7, 8 agora concluídas. Versão deve avançar. |
| Controles | Autenticação obrigatória em todas as rotas | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | verificar_endpoints_auth.py: 0 violações. /login, /logout, / são as únicas exceções documentadas. |
| Controles | Cookie de sessão com HttpOnly, Secure, SameSite=Strict | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Comprovado empiricamente via Set-Cookie header. Testes automatizados em TestAtributosSegurancaCookie. |
| Controles | Logout invalida sessão imediatamente (não apenas client-side) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | current_authentication_id no banco. Teste test_sessao_apos_logout_nao_aceita_cookie_antigo passa. |
| Controles | Uma sessão ativa por usuário (MVP) | ✓ CONFORME | Registrar formalmente no ADR 008 como decisão de escopo v1.0.0. | Documentado no ADR 008. Teste test_novo_login_revoga_sessao_anterior passa. |
| Controles | Segregação de funções: criador ≠ aprovador | ⚠ DECISÃO | DECISÃO CRÍTICA (ver Seção 3). | Regra existe em PolicyEngine mas criador_id='' na API. Segregação desativada de fato. |
| Controles | RBAC baseado em papel (operador/contador/supervisor/admin) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Usuario.pode_aprovar(), pode_aprovar_alto_valor(), pode_fechar_periodo() funcionais e testados. |
| Controles | Justificativa obrigatória em rejeição e aprovação excepcional | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | ADR 008 §7 implementado. Testado em TestRejeitar e TestAprovarRBAC. |
| Auditoria | Hash chain append-only (ADR 002) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Implementada desde Etapa 5. verificar_integridade disponível na CLI. |
| Auditoria | papel + authentication_id nos eventos de login/logout | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | ADR 008 §7 implementado. Testado em test_login_auditoria_tem_papel_e_authentication_id. |
| Auditoria | Evento VERSAO_HOMOLOGADA na hash chain | ✗ BLOQUEADOR | Implementar antes de v0.999. Ver Seção 4. | TipoEvento não contém VERSAO_HOMOLOGADA. ADR 007 exige este evento para a transição v0.999→v1.0.0. |
| Auditoria | Eventos de conciliação no catálogo (Etapa 8) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | 7 eventos adicionados: CONCILIACAO_INICIADA, MATCH_IDENTIFICADO, etc. |
| Auditoria | Rastreabilidade FITID → lançamento → GnuCash | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | TransacaoBancaria.fitid explícito. guid_gnucash em Lancamento. CLI vincular-guid funcional. |
| Qualidade | Suite de testes passando (668/668) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | 668 testes, 0 falhas. Inclui testes de integração OFX→banco→motor. |
| Qualidade | Hermeticidade de tests/unit/ | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | verificar_testes_hermeticos.py: 0 violações. pytest-socket bloqueia rede real. |
| Qualidade | Cobertura de código | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | 93% geral (core + ai). Módulos críticos (engine, auth, audit) em 100%. |
| Qualidade | Ruff: qualidade estática | ⚠ DECISÃO | Corrigir 183 erros restantes antes de v0.999. Maioria são E741, B904, Optional→X¦None. | 183 erros em core/ ai/ api/. Nenhum é bloqueador de segurança, mas devem ser zerados antes do congelamento. |
| Qualidade | Testes de propriedade (Hypothesis) | ⚠ DECISÃO | Avaliar se propriedades críticas (unicidade FITID, monotonia hash) precisam de testes de propriedade para v1.0.0. | Hypothesis instalado mas não usado. O parecer menciona critérios de unicidade e idempotência — testes parametrizados hoje cobrem casos fixos. |
| IA (Etapa 7) | LLM como auxiliar, nunca decisor (ADR 003) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | confidence=1.0 reservado para regras. LLMPlugin clipado em 0.98. ClassifierOrchestrator nunca bypassa regras. |
| IA (Etapa 7) | FakeEmbeddingProvider e FakeLLMProvider são non-produção | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Explicitado em docstring. Nunca importados por core/. |
| IA (Etapa 7) | SentenceTransformerProvider com modelo real | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Testado na VM (384 dim, saída correta). |
| IA (Etapa 7) | Modelo-alvo de produção (bert-large-portuguese-cased-sts) | ⚠ DECISÃO | Decidir: benchmark MiniLM vs bert-large antes de v1.0.0, ou registrar como melhoria pós-v1.0.0. | Modelo mais pesado identificado no plano. Sem benchmark formal ainda. |
| Conciliação (Etapa 8) | MotorConciliacao: todos critérios do parecer | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | 26 testes cobrem: AMBIGUO, unicidade, tolerâncias, SEM_DOCUMENTO, DIVERGENTE. |
| Conciliação (Etapa 8) | Idempotência de importação OFX | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | salvar_se_nova() com UniqueConstraint(instituição, conta, FITID). Testado em test_reimportacao_idempotente. |
| Conciliação (Etapa 8) | Open Finance (adaptador real) | ◯ FORA v1.0.0 | Registrar formalmente como pós-v1.0.0. | BankStatementPort definido. OFX funcional. Open Finance é integração bancária externa — Fase 3. |
| Infraestrutura | Migração Alembic funcional (PostgreSQL 16) | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Ciclo upgrade→downgrade→upgrade validado. TransacaoBancariaORM registrado no env.py. |
| Infraestrutura | Migração Alembic para tabela transacoes_bancarias | ✗ BLOQUEADOR | Gerar migration Alembic para TransacaoBancariaORM antes de v0.999. | Tabela criada via criar_tabelas() (SQLite dev) mas sem migration formal para PostgreSQL de produção. |
| Infraestrutura | Backup e recuperação | ⚠ DECISÃO | Definir e documentar procedimento de backup (pg_dump / WAL) antes de v0.999. | Não há procedimento documentado. O plano menciona backup como requisito operacional de produção. |
| Infraestrutura | CADERNETA_SECRET_KEY obrigatória fora de dev | ✓ CONFORME | Nenhuma ação. | Falha fechada implementada em api/auth/session.py. RuntimeError em produção sem a variável. |
| Infraestrutura | Variáveis de ambiente de produção documentadas | ⚠ DECISÃO | Criar .env.example com todas as variáveis necessárias antes de v0.999. | DATABASE_URL, CADERNETA_SECRET_KEY, CADERNETA_ENV, LIMITE_APROVACAO_SIMPLES, CADERNETA_AI_MODELO_EMBEDDING. Não há arquivo exemplo. |

# 3. Decisão Crítica: Segregação de Funções

Este é o único item classificado como DECISÃO que requer análise pelo Especialista em Controles Internos antes da classificação final, pois pode ser reclassificado como BLOQUEADOR.

Estado atual: PolicyEngine.avaliar_aprovacao() verifica se criador_id == str(aprovador.id). Porém, na API (api/routers/lancamentos.py), o endpoint POST /aprovar passa criador_id="" (string vazia). Isso significa que a verificação de segregação nunca é ativada — um contador pode aprovar um lançamento que ele mesmo inseriu via pipeline, sem qualquer bloqueio.

Por que criador_id está vazio?

Lançamentos são gerados hoje pelo pipeline automatizado (CLI), não por usuários humanos via API. Não existe campo 'criado_por' em Lancamento. O comentário no código documenta explicitamente esta limitação.

Pergunta para o Especialista em Controles Internos:

No escopo de uso previsto para v1.0.0 — em que a inserção de documentos é feita exclusivamente via CLI/pipeline, não por usuários humanos na Interface Web — a ausência de verificação de segregação criador/aprovador é aceitável como escopo da v1.0.0?

Se SIM: registrar formalmente no ADR 008 como limitação conhecida e escopo pós-v1.0.0, com a condição de que lançamentos via API (criação manual por usuário) não sejam permitidos até que o campo criado_por seja implementado.

Se NÃO: implementar criado_por em Lancamento e verificação real na API antes de v0.999. Estimativa: 1-2 dias de desenvolvimento.

# 4. Itens Bloqueadores: Plano de Resolução

4.1 — TipoEvento.VERSAO_HOMOLOGADA (BLOQUEADOR)

O ADR 007 exige que o evento VERSAO_HOMOLOGADA seja gravado na hash chain como parte do processo de transição v0.999→v1.0.0. O TipoEvento não contém este valor ainda.

Resolução: adicionar VERSAO_HOMOLOGADA ao TipoEvento em core/audit/chain.py. Uma linha de código, zero impacto em testes existentes. Implementar antes de criar a tag v0.999.

4.2 — Migration Alembic para transacoes_bancarias (BLOQUEADOR)

A tabela transacoes_bancarias (Etapa 8.4) foi adicionada ao ORM e ao env.py do Alembic, mas nenhuma migration foi gerada. Em produção (PostgreSQL), a tabela não existe. Qualquer tentativa de usar os comandos 'conciliacao importar' ou 'conciliacao executar' falhará com erro de tabela inexistente.

Resolução: gerar a migration com 'alembic revision --autogenerate -m "add transacoes_bancarias"' na VM e validar o ciclo upgrade→downgrade→upgrade contra PostgreSQL real.

# 5. Resumo Executivo

| Classificação | Quantidade | Ação necessária antes de v0.999 |
| --- | --- | --- |
| ✓ CONFORME | 21 itens | Nenhuma. |
| ⚠ DECISÃO | 7 itens | Deliberação da equipe ou implementação simples. |
| ✗ BLOQUEADOR | 2 itens | Obrigatório antes de criar a tag v0.999. |
| ◯ FORA v1.0.0 | 1 item | Open Finance — registrar formalmente e avançar. |

# 6. Sequência Recomendada para v0.999

1. Resolução dos 2 bloqueadores (estimativa: 1 dia).

2. Decisão formal sobre segregação de funções pelo Especialista em Controles (pode reclassificar como bloqueador e adicionar 1-2 dias).

3. Resolução dos itens DECISÃO: Ruff zerado, atualização de VERSAO_ATUAL, .env.example, procedimento de backup, decisão sobre modelo de embedding.

4. Registro formal de Open Finance como escopo pós-v1.0.0 em ADR (nova emenda ou ADR 009).

5. Criar tag v0.999.0 e congelar código.

6. Validação pelo Contador CRC com dados reais.

7. Validação pelo Especialista em Controles — verificação da hash chain.

8. Gravar VERSAO_HOMOLOGADA na hash chain.

9. Criar tag v1.0.0.

Caderneta — Documento de Pré-Homologação  |  Estado do código: v0.014.003  |  Agosto de 2026