Caderneta

Pauta de Deliberação — Gate 0 de Homologação

Etapa 9 — Pré-Homologação  |  Agosto de 2026  |  v0.014.003 (668 testes)

Gate 0 — Regra de Congelamento de Código O código não será congelado na versão 0.999 enquanto: ① houver qualquer item classificado como BLOQUEADOR sem resolução, ou ② o Item D1 não tiver decisão formal registrada neste documento.

# 1. Como usar este documento

Este documento lista as 7 decisões que precisam ser tomadas pela equipe antes de congelar o código do sistema na versão 0.999, que é o candidato à homologação formal.

Para cada item: a equipe técnica já preencheu o contexto e a proposta. Os especialistas responsáveis deliberam, marcam a decisão e registram observações quando necessário.

Sequência de deliberação (por ordem de importância):

• Primeiro: Item D1 — somente o Especialista em Controles Internos e o Contador CRC podem decidir. Pode se tornar um BLOQUEADOR.

• Depois: resolver os 2 BLOQUEADOREs técnicos (B1 e B2) — implementação simples, sem dependência de decisão de negócio.

• Em seguida: Itens D2 a D7 — em qualquer ordem, conforme disponibilidade da equipe.

• Por último: registrar formalmente que a integração Open Finance fica para versão futura.

• Quando todos os itens estiverem resolvidos: criar a versão 0.999 e iniciar a homologação com dados reais.

# 2. Itens para Deliberação

| D1 Regra "quem cria não pode aprovar" — em vigor no v1.0.0? [PRIORITÁRIO] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | O sistema tem a regra de que o responsável por inserir um lançamento não pode também aprová-lo — isso é uma das garantias básicas de controle interno. Na versão atual (protótipo), essa regra existe no código, mas não está ativa na prática. O motivo é simples: hoje todos os lançamentos são criados pelo pipeline automático (o sistema processa os arquivos do banco), não por um usuário humano específico. Como não há um "criador" identificado, o sistema não tem como comparar e, portanto, não bloqueia. Quando, no futuro, contadores puderem criar lançamentos manualmente pela Interface Web, o sistema precisará saber quem criou cada um para aplicar a regra corretamente. Isso requer uma pequena alteração técnica (adicionar o campo "criado por" em cada lançamento). |  |
| Proposta da equipe | Aceitar que a regra não esteja ativa em v1.0.0, com as seguintes salvaguardas formais: (a) a Interface Web não permite criar lançamentos — só aprovar ou rejeitar; lançamentos sempre entram pelo pipeline automático; (b) essa limitação fica registrada explicitamente no ADR 008; (c) a ativação completa da regra entra no roadmap da próxima versão como pré-requisito para criação manual de lançamentos pela Interface Web. |  |
| Se APROVADA | Limitação registrada formalmente. Nenhuma implementação adicional antes de v0.999. O risco é mitigado porque a Interface Web não permite criação de lançamentos. |  |
| Se REJEITADA | Item vira BLOQUEADOR. A equipe técnica implementa o campo "criado por" antes de v0.999. Estimativa: 1 a 2 dias de desenvolvimento. |  |
| Responsável | Especialista em Controles Internos + Contador CRC | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

| D2 Número de versão do sistema desatualizado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | O sistema exibe internamente a versão 0.9.0, que foi a versão declarada quando a Etapa 9 (integração GnuCash) foi concluída. Desde então, três etapas adicionais foram entregues: Interface Web, IA como plugin e Conciliação Bancária. O número de versão atual não reflete o estado real do sistema, o que pode gerar confusão em auditorias ou documentos de homologação. |  |
| Proposta da equipe | Atualizar o número de versão para refletir as entregas reais antes de criar a versão 0.999. A forma mais simples é registrar uma Emenda formal ao documento de decisões (ADR 004) declarando o estado atual. |  |
| Se APROVADA | Versão declarada no sistema coerente com as entregas reais. Sem confusão em documentos de homologação. |  |
| Se REJEITADA | Manter 0.9.0 até a versão 0.999, registrando a discrepância como nota. Menor impacto operacional, mas menor clareza em auditorias. |  |
| Responsável | Equipe técnica + Proprietário do Produto | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

| D3 Qualidade do código-fonte antes do congelamento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | O verificador de qualidade estática do código (ferramenta Ruff) aponta 183 avisos no projeto. Nenhum deles representa um erro de segurança ou um problema contábil — são convenções de escrita de código: variáveis com nomes genéricos, formatos de exceção, etc. Para uma auditoria técnica, código com avisos não tratados pode ser questionado mesmo que os avisos não afetem o funcionamento do sistema. |  |
| Proposta da equipe | Corrigir todos os 183 avisos antes de congelar o código em v0.999. A maioria tem correção automática. Estimativa: meio dia de trabalho. |  |
| Se APROVADA | Código entra no congelamento sem nenhum aviso pendente. Facilita futuras auditorias técnicas. |  |
| Se REJEITADA | Aceitar os avisos como dívida técnica conhecida, registrada e não crítica. Registrar em documento para conhecimento dos auditores. |  |
| Responsável | Equipe técnica | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

| D4 Procedimento de cópia de segurança (backup) documentado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | Antes de dados reais de clientes entrarem no sistema, deve haver um procedimento documentado de como fazer cópia de segurança do banco de dados e como recuperar em caso de falha. Esse procedimento não é parte do código do sistema — é uma responsabilidade operacional do ambiente onde o sistema vai rodar. |  |
| Proposta da equipe | Documentar o procedimento mínimo antes de v0.999: cópia diária do banco de dados, retenção de 30 dias, e um teste documentado de recuperação a partir da cópia. |  |
| Se APROVADA | Requisito operacional básico de produção atendido e documentado antes da homologação. |  |
| Se REJEITADA | Avançar para v0.999 sem procedimento documentado. Risco operacional registrado e aceito. |  |
| Responsável | Responsável pela infraestrutura + Proprietário do Produto | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

| D5 Guia de configuração do ambiente de produção |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | O sistema precisa de algumas configurações específicas para rodar em produção (chave de segurança, endereço do banco de dados, limites de aprovação, etc.). Essas configurações não estão documentadas em um único lugar. Um novo membro da equipe ou a pessoa responsável pela infraestrutura não tem um guia claro do que configurar. |  |
| Proposta da equipe | Criar um arquivo de referência (.env.example) listando todas as configurações necessárias, com exemplos e explicações, antes de v0.999. |  |
| Se APROVADA | Guia de configuração disponível. Instalação e configuração em novo ambiente facilitadas. |  |
| Se REJEITADA | Documentar as configurações no manual de instalação como alternativa. Sem arquivo de referência dedicado. |  |
| Responsável | Equipe técnica (estimativa: 30 minutos) | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

| D6 Modelo de inteligência artificial para sugestão de classificação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | O sistema usa IA para sugerir a classificação de lançamentos que as regras automáticas não conseguem identificar com certeza. A IA é auxiliar — a decisão final sempre é do contador. O plano original especificava um modelo de IA especializado em português brasileiro. A versão atual usa um modelo multilíngue mais leve, que funciona bem mas pode ser menos preciso em descrições contábeis específicas do Brasil. Não foi feita uma comparação formal entre os dois modelos com dados reais de lançamentos. |  |
| Proposta da equipe | Usar o modelo atual (multilíngue leve) em v1.0.0 e fazer a comparação formal com o modelo especializado depois de ter dados reais de uso. O modelo pode ser trocado sem alterar nenhuma outra parte do sistema. |  |
| Se APROVADA | Modelo atual registrado formalmente como escolha de v1.0.0. Comparação com modelo especializado entra no roadmap da próxima versão. |  |
| Se REJEITADA | Fazer a comparação antes de v0.999. Requer dados reais de lançamentos e tempo de avaliação. Atrasa o congelamento. |  |
| Responsável | Equipe técnica + Contador CRC (avaliação da qualidade das sugestões) | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

| D7 Testes automáticos de propriedades matemáticas do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contexto | Além dos 668 testes que verificam cenários específicos, existe uma técnica chamada "teste de propriedade" que verifica garantias matemáticas: por exemplo, que importar o mesmo extrato bancário mil vezes sempre produz o mesmo resultado, ou que a conciliação nunca associa o mesmo lançamento a duas transações diferentes. A ferramenta para isso está instalada mas não foi utilizada ainda. |  |
| Proposta da equipe | Não implementar esses testes antes de v0.999. Os cenários críticos (unicidade, idempotência) já estão cobertos pelos testes existentes. Implementar após o congelamento, sem risco de introduzir instabilidade perto da homologação. |  |
| Se APROVADA | Nenhum impacto na homologação. Testes de propriedade entram no roadmap pós-v0.999. |  |
| Se REJEITADA | Implementar antes de v0.999 pelo menos os testes de unicidade de identificador bancário e de idempotência de importação. |  |
| Responsável | Equipe técnica | Decisão: ☐ APROVADA ☐ REJEITADA ☐ MODIFICADA |
| Observações |  |  |

# 3. Integração Open Finance — fora do escopo de v1.0.0

O plano original previa integração com Open Finance (acesso direto a dados bancários via API, sem precisar importar arquivo OFX). Essa integração não será incluída em v1.0.0.

O que já está pronto e funcionará em v1.0.0:

• Importação de extratos no formato OFX/QFX (padrão suportado por todos os bancos brasileiros)

• Motor de conciliação bancária completo

• Arquitetura preparada para adicionar Open Finance no futuro sem reescrever o sistema

O que fica para versão futura:

• Conexão direta com APIs Open Finance dos bancos (requer certificação regulatória própria)

• Consentimento e autenticação OAuth bancária

Assinatura de aceite do escopo:  ____________________________________  Data: ___/___/______

# 4. Resumo das decisões (preencher após deliberação)

| ID | Item | Decisão | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Regra "quem cria não pode aprovar" |  |  | Controles + CRC |
| D2 | Número de versão do sistema |  |  | Técnica + PO |
| D3 | Qualidade do código (avisos pendentes) |  |  | Técnica |
| D4 | Procedimento de backup documentado |  |  | Infra / PO |
| D5 | Guia de configuração do ambiente |  |  | Técnica |
| D6 | Modelo de IA para sugestão |  |  | Técnica + CRC |
| D7 | Testes de propriedades matemáticas |  |  | Técnica |
| B1 | Evento de homologação na trilha de auditoria | BLOQUEADOR — implementar | Implementação técnica simples (1 linha de código) | Técnica |
| B2 | Estrutura de banco de dados para conciliação | BLOQUEADOR — implementar | Gerar migration para PostgreSQL de produção | Técnica |
| OF | Integração Open Finance | FORA v1.0.0 | Registrar em Emenda ou novo ADR | PO + Técnica |

Caderneta — Gate 0 de Homologação  |  v0.014.003  |  668 testes  |  Agosto de 2026